Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2022год |
| Дата составления отчета | 09.03.2022 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Семенова Ирина Михайловна, тел. 8(39032) 2-16-69 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 111700,8 | 108990,2 | 97,6% |  |
| Цель: Обеспечение потребителей Усть-Абаканского района коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задача 1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 Основное мероприятие. Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры | 23060,6 | 21005,1 | 91,1% | Экономия по контрактам |
| ИТОГО | 23060,6 | 21005,1 | 91,1% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры», (%) | 66,7 | 66,7 | + |  |
| Показатель 2. «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене», (%) | 36,73 | 36,73 | + |  |
| Показатель 2. «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене», (%) | 29,5 | 29,5 | + |  |
| Показатель 3. «Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» (%) | 22,7 | 22,8 | - | Капитальный ремонт сетей водоотведения не проводился. |
| ИТОГО достижение результата |  |  | +3 75 % |  |
| Задача 2 Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Подпрограмма «Чистая вода» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 Основное мероприятие. Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» | 70599,8 | 70179,2 | 99,4 | Экономия по контрактам ( строительство системы водоснабжения в с.Зеленое) |
| Показатели |
| Показатель 1. «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» , (%) | 94,57 | 95,6 | + | Обеспечено качество воды в соответствии с санитарными нормами и правилами в с.Московское |
| Показатель 2. « Доля проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям», (%) | 6,49 | 6,49 | + | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| ИТОГО достижение результата | +2 100% |  |
| Задача 3 Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 1 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 18040,4 | 17805,9 | 98,7% | Финансирование производилось по фактическим расходам |
| Показатели |
| Показатель 1. «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» , (%) | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата | +1 100% |  |
| Программа имеет высокий уровень эффективности, показатели результативности за 2022 год были достигнуты на 85,7 %. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

за 2022 год

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года

На сегодняшний день муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» направлена на решение следующих задач:

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальная инфраструктура, несмотря на ежегодно выполняемые мероприятия по капитальному ремонту, находится в изношенном состоянии. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2022 составил 66,9 %.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на решение проблемы повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры путем приведения уровня износа объектов к нормативным значениям.

Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2022 составляла :

- тепловые сети – 36,76 %;

- водопроводные сети – 29,55 %;

- канализационные сети – 22,8 %.

Основная цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» полностью совпадают со стратегической целью и задачами водохозяйственной политики Республики Хакасия. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на решение проблемы обеспечения населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами путем модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения.

В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества имеет особую актуальность.

Так по состоянию на 01.01.2022 удельный вес населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составлял 90,42 %; доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям – 6,5%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» направлена на повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства путем создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2022 году на выполнение мероприятий программы в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 111 700,8 тыс.руб.  Средства были предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - 23 060,6 тыс.руб.,  по по подпрограмме «Чистая вода» - 70 599,8 тыс.руб., по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 18 040,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы составило 108 990,2 тыс. руб. (97,6 %).

В ходе реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  с использованием субсидии из бюджета Республики Хакасии выполнены мероприятия на сумму 14 369,2 тыс. руб., (РХ -14081,8 тыс. руб., МБ -287,4 тыс.руб.), в том числе:

- капитальный ремонт систем теплоснабжения Доможаковского сельсовета ( замена котла Квр-1,1 Мвт);

- капитальный ремонт дымовой трубы котельной Доможаковского сельсовета;

- капитальный ремонт здания котельной Доможаковского сельсовета ( ремонт фасада, устройство отмостки, бетонирование полов в котельной);

- капитальный ремонт здания котельной Вершино-Биджинского сельсовета ( капитальный ремонт кровли, устройство отмостки вокруг здания, бетонирование полов в котельной);

- капитальный ремонт систем теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета;

- капитальный ремонт здания котельной Чарковского сельсовета ( частичный ремонт стен здания, устройство отмостки вокруг здания, бетонирование полов в котельной);

- капитальный ремонт котельной Солнечного сельсовета ( демонтаж старого, установка нового котла Квр-1,1 Мвт);

- капитальный ремонт отмостки здания котельной с.Солнечное,

- разработка ПСД и проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство системы водоснабжения с.Зеленое, строительный контроль и авторский надзор за строительством системы водоснабжения с.Зеленое.

Приобретены резервные материалы и оборудование для котельных и водозаборов (насосы ЭЦВ -6 шт, электродвигатели — 15 шт, консольные насосы — 6 шт, дымососы — 6 шт, задвижки стальные — 32 шт, краны шаровые — 7 шт, колонки водоразборные — 27 шт).

За счет средств из бюджета Усть-Абаканского района выполнены мероприятия на сумму 5 835,9 тыс.руб., в том числе:

- капитальный ремонт ограждения санитарной зоны водозабора с. Вершино-Биджа;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водопровода по адресу: аал Доможаков, от ТК района ДК в сторону детского сада протяженностью 310 метров;

- замена узлов учета поднятой воды на водозаборах и скважинах, входящих в состав имущества МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»;

- установка систем видеонаблюдения на котельных, входящих в состав имущества МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

Оплачена кредиторская задолженность МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» за потребленную электроэнергию в сумме 800,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Чистая вода» выполнены мероприятия по строительству системы водоснабжения с.Зеленое, по строительному контролю и авторскому надзору за строительством системы водоснабжения. Общая сумма средств составила 70 179,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства Федерального бюджета РФ — 61 031,9 тыс.рублей,

- бюджет РХ — 7 735,2 тыс.руб.,

- районный бюджет — 1 412,1 тыс.рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»  фактические расходы составили 17 805,9 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось с целью обеспечения деятельности Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района по исполнению  муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия».и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2022 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 х 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,86 | х | 0,976 | х | х |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,333 | х | х | 0,86 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | 0,39 | х | 0,88 | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,76 | х | 0,91 | х |  |
|  | Показатель 1. «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | % | 36,76 | 36,73 | 36,73 | 1 | Выполнены все запланированные мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения |
|  | Показатель 2. «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | % | 29,55 | 29,5 | 29,5 | 1 | Выполнены все запланированные мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения |
|  | Показатель 3 « Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» | % | 22,8 | 22,7 | 22,8 | 0 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в 2022 году не проводился |
|  | Показатель 4. «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | % | 66,9 | 66,7 | 66,7 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,333 | х | х | 0,75 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 0,44 | х | 0,83 | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,0 | х | 0,99 | х | х |
|  | Показатель 1. «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» | % | - | 94,57 | 95,6 | 1,01 | Обеспечено качество воды в соответствии с санитарными нормами и правилами в с.Московское |
|  | Показатель 2. « Доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | % | 10,1 | 6,49 | 6,49 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,33 | х | х | 1,01 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 0 | х | 1,02 | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 0,99 | х | х |
|  | Показатель 1. « Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» |  | - | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | - | х | х | 1 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | - | х | 1,01 | х | х |

Программа имеет высокий уровень эффективности. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы вырос по сравнению в 2021 годом на 52,4%  ( с 33,3 до 85,7%). Увеличение уровня достигнутых целевых индикаторов удалось достичь в результате корректировки и актуализации показателей муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» на период 2022-2027 годов.

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий   муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на

территории Усть-Абаканского района»в течение 2022 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.03.2022 № 157-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.05.2022 № 367-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.08.2022 № 752-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.10.2022 № 1044-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 31.10.2022 № 1167-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2022 № 1460-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы) ;

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на уровень достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы в 2022 году, является недостаточное финансирование из бюджета Республики Хакасия на капитальный ремонт систем тепло- водоснабжения на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

| Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по вопросам ЖКХ и строительства —руководитель Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |  | Т.В. Новикова |
| --- | --- | --- |

Семенова И.М.

2-16-69