***Инвестиционный паспорт***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | | |
| ***Убойный цех*** | | |
| Место реализации проекта | | |
| Регион | ***Республика Хакасия*** | |
| Адрес | ***Усть-Абаканский район с.Весеннее*** | |
| Организатор/инициатор проекта | | |
| Название предприятия | ***КФХ Гиль В.В.*** | |
| Год основания | ***2009*** | |
| Деятельность предприятия | ***животноводство*** | |
| Почтовый адрес, телефон, факс, е-mail | ***89029968396*** | |
| Руководитель предприятия | ***Гиль Василий Васильевич*** | |
| Описание отрасли | | |
| Краткая справка о состоянии отрасли в регионе | ***АПК - одна из крупных социально важных отраслей в республике.*** | |
| Описание проекта | | |
| Отрасль | | ***Агропромышленный комплекс*** |
| Цель проекта | | ***привлечение инвестиционных средств для организации убойного цеха*** |
| Основные характеристики проекта | | ***Производительность: 10 КРС, 25 МРС*** |
| Краткое описание | | ***создание цеха по убою скота с современным оборудованием*** |
| Способ привлечения инвестиций | | ***Собственные средства*** |
| Степень готовности и экспертиза проекта (Наличие бизнес-плана или ТЭО) | | ***Подготовка ПСД*** |
| Поддержка органов власти | | ***Нет*** |
| Число создаваемых рабочих мест | | ***10 чел.*** |
| Финансовая оценка проекта | | |
| Общая стоимость проекта | ***13600000*** | |
| Объем собственных средств | ***100%*** | |
| Объем привлекаемых инвестиций |  | |
| Форма инвестирования | ***Кредит*** | |
| Объемы капитальных вложений (с разбивкой по годам ) | | |
| В строительство зданий и сооружений | ***56%*** | |
| В инфраструктуру |  | |
| В оборудование | 44% | |
| На покупку техники |  | |
| Прочие расходы |  | |
| Сроки реализации проекта | | |
| Расчетный период проекта | ***6 месяцев*** | |
| Срок начала производства от начала реализации проекта | ***1 месяц*** | |
| Срок выхода на проектную мощность | ***2 года*** | |
| Срок окупаемости | ***3 года*** | |
| Дополнительные сведения о проекте | | |
| Социальная эффективность проекта | ***10 рабочих мест*** | |
| Бюджетная эффективность проекта | ***НДФЛ = 202800т.р. в год*** | |
| Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры для реализации проекта | ***Электричество и вода отсутствуют*** | |
| Контактные данные исполнителя | ***8-902-996-83-96*** | |