Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2022 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Семенова Ирина Михайловна, тел. 8) 2-16-69 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 23748,7 | 20323,9 | 85,6% |  |
| Цель: Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры к 2023 году |
| Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и снижение доли ветхих инженерных сетей, приведение уровня износа инфраструктуры к нормативным значениям |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 Основное мероприятие. Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры | 13853,5 | 10550,7 | 76,2% | Лимиты доведены 31.12.2021. Аукционы не проведены |
| ИТОГО | 13853,5 | 10550,7 | 76,2% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене», (%) | 34,0 | 36,76 | - | Увеличение протяженности тепловых сетей в рп. Усть-Абакан, нуждающихся в замене. Субсидия из республиканского бюджета РХ на капитальный ремонт тепловых сетей в рп.Усть-Абакан в 2021 году не выделялась. |
| Показатель 2. «Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене», (%) | 23,4 | 29,55 | - | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в 2021 году не проводился |
| Показатель 3. «Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» (%) | 18,3 | 22,8 | - | Капитальный ремонт сетей водоотведения в 2021 году не проводился |
| Показатель 4. «Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры», (%) | 63,5 | 66,9 | + | На 01.01.2021 имелись участки тепловых сетей в п. Расцвет и п.Тепличный со 100 %-ным износом. Проведение капитального ремонта систем теплоснабжения в 2021 году позволило снизить фактическое значение показателей по сравнению с фактическим значением за 2020 год. |
| Показатель 5. «Снижение доли потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов», (%) | 13,35 | 20,36 | + |  |
| Показатель 6. «Снижение доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов», (%) | 41,56 | 45,26 | - | Потери при транспортировке воды в рп.Усть-Абакан и с. Вершино-Биджа |
| ИТОГО достижение результата |  |  | +2 0,33% |  |
| Задача 2 Обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения, разработка и реализация мероприятий по строительству систем водоснабжения. |
| Подпрограмма «Чистая вода» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 Основное мероприятие. Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | Финансирование не выделялось |
| Показатели |
| Показатель 1. «Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением» , (%) | 28,8 | 22,6 | - | Уменьшение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением происходит за счет вновь вводимого в действие жилья. ИЖС не обеспечено централизованными системами водоснабжения. |
| Показатель 2. «Сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям», (%) | 16,6 | 10,1 | + | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
| Показатель 3. «Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения», (%) | 26,5 | 20,2 | - | Уменьшение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением происходит за счет вновь вводимого в действие жилья. ИЖС не обеспечено централизованными системами водоотведения. |
| ИТОГО достижение результата | +1 0,33% |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 1 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 9895,2 | 9773,2 | 98,8% | Финансирование производилось по фактическим затратам |
| Программа имеет низкий уровень эффективности, показатели результативности за 2021 год были достигнуты на 33,3 %. |

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года

На сегодняшний день муниципальной программой «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт;

- разработка и реализация мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения;

- контроль качества питьевой воды.

Коммунальная инфраструктура, несмотря на проводимую реформу, находится в изношенном состоянии. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2021 составляла 69,2 %. Потери коммунальных ресурсов по состоянию на 01.01.2021 составляли: по воде 41,57 %, по теплу –  22,16 %.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на решение проблемы повышения качества предоставления коммунальных услуг для потребителей и создания условий для приведения уровня износа коммунального комплекса к нормативным значениям.

Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 01.01.2021 составляла среднем 25,56%, в том числе по секторам отрасли:

- тепловые сети – 34,1%;

- водопроводные сети – 23,5%;

- канализационные сети – 18,4%.

Основная цель и задачи подпрограммы «Чистая вода» полностью совпадают со стратегической целью и задачами водохозяйственной политики Республики Хакасия. Подпрограмма «Чистая вода» направлена на решение проблемы снабжения жителей Усть-Абаканского района чистой водой для коммунально-бытовых нужд и очистки сточных вод до экологически допустимого уровня, а также доступности населению систем водоснабжения и водоотведения.

В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества приобретает особую актуальность.

Так по состоянию на 01.01.2021 удельный вес населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения составляла 23,63 %; доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям – 16,6%.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2021 году на выполнение мероприятий программы в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 23748,7 тыс.руб.  Средства были предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 13853,5 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета Республики Хакасия 5000,0 тыс.руб.; по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 9895,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение составляет 85,6 %.

В ходе реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  с использованием субсидии из бюджета Республики Хакасии выполнены мероприятия на сумму 5049,6 тыс. руб. (в том числе софинансирование из бюджета района 101,0 тыс.руб.), в том числе:

- Приобретение мотора-редуктора R87U-60/35-23/7-5.5-ml ( f.s.=0.7) (транспортер углеподачи, золоудаления)  на производственный участок № 7 п. Расцвет, в количестве 2 шт;

- Приобретение регулятора давления в сборе «после себя» марки РА-А50-25-1СЧ1,6-150-У на производственный участок № 7 п. Расцвет, в количестве 1 шт;

- Приобретение насосного агрегата  К200-150-315 СД с электродвигателем на производственный участок № 8 п.Тепличный в количестве 2 шт.;

- Приобретение преобразователя частоты ESQ-760-4Т0450G/0550P-BU на производственный участок № 8 п.Тепличный в количестве 2 шт.;

- Приобретение регулятора давления в сборе «после себя» марки РА-А50-25-1-СЧ1,6-150-У на производственный участок № 8 п. Тепличный, в количестве 1 шт;

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВр - 1,1 МВт в котельной а.Чарков;

- Капитальный ремонт дымовой трубы котельной (d-600м, h-28 м) с. Вершино-Биджа;

- Капитальный ремонт головного участка тепловой сети, холодного водоснабжения  с.Вершино-Биджа, протяженностью 35 м.;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК3 до ТК16, L=136 м) с. Вершино-Бижда,ул. Школьная;

- Капитальный ремонт водогрейного котла КВр - 1,1 МВт в котельной а.Доможаков;

- Приобретение электродвигателя мощностью 45 Квт/час (1500 об/мин) 380В для дымососа ДН-11,2 (1500 об/мин) котельной п. Расцвет;

- Приобретение электродвигателя мощностью15 Квт/час (1500 об/мин) 380В для дымососа ДН-9 (1500 об/мин) котельной п. Тепличный;

- Приобретение электродвигателя мощностью15 Квт/час (1500 об/мин) 380В для сетевого насоса К-100-80-160 котельной а. Доможаков.

За счет средств из бюджета Усть-Абаканского района выполнены мероприятия на сумму 5 501,0 тыс.руб., в том числе:

а.Чарков:

- кап. ремонт дымовой трубы  котельной (d-600м, h-28 м) ,

- капитальный ремонт водогрейного котла Квр-1,1 МВт в котельной ,

-  приобретение частотного преобразователя для сетевого насоса 18,5/22 кВт в котельной,

- приобретение частотного преобразователя для дымососа 15/18,5 кВт в котельной .

с.Вершино-Биджа:

- кап. ремонт участка тепловой сети и сети холодного водоснабжения ( от котельной до ТК, L-310 м).

- приобретение частотного преобразователя для дымососа 18,5/22 кВт в котельной,

- приобретение частотного преобразователя для сетевых насосов 15/18,5 кВт в котельной,

приобретение насоса для водозабора ЭЦВ 6-10-110 для водозабора,

- приобретение насоса ЭЦВ 6-16-110 для водозабора.

а. Доможаков:

приобретение насоса для водозабора ЭЦВ 6-10-80 в комплексе со станцией управления насосами СУЗм 25 для водозабора,

- приобретение частотного преобразователя для сетевого насоса 18,5/22 кВт в котельной,

- приобретение частотного преобразователя для дымососа 15/18,5 кВт в котельной.

с.Московское:

- капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК 64 до ВК 11.

п. Тепличный:

- капитальный ремонт  шурующих планок котлов в котельной.

По подпрограмме «Чистая вода» субсидии из республиканского бюджета в 2021 году не выделялись, мероприятия подпрограммы не выполнялись.

Фактические расходы подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»  составили 9773,2 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось с целью обеспечения деятельности Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района по исполнению  муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия».и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 х 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,96 | х | 0,86 | х | х |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,667 | х | х | 0,333 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | 0,7 | х | 0,39 | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,94 | х | 0,76 | х | Лимиты доведены 30.12.2021, аукционы не проведены |
|  | Показатель 1. «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | % | 34,1 | 34,0 | 36,76 | 0 | Увеличение протяженности тепловых сетей в рп. Усть-Абакан, нуждающихся в замене. Субсидия из республиканского бюджета РХ на капитальный ремонт тепловых сетей в рп.Усть-Абакан в 2021 году не выделялась. |
|  | Показатель 2. «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | % | 23,5 | 23,4 | 29,55 | 0 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в 2021 году не проводился |
|  | Показатель 3 « Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» | % | 18,4 | 18,3 | 22,8 | 0 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в 2021 году не проводился |
|  | Показатель 4. «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | % | 69,2 | 63,5 | 66,9 | 1 | На 01.01.2021 имелись участки тепловых сетей в п. Расцвет и п.Тепличный со 100 %-ным износом. Проведение капитального ремонта систем теплоснабжения в 2021 году позволило снизить фактическое значение показателей по сравнению с фактическим значением за 2020 год. |
|  | Показатель 5 «Доля потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов» | % | 22,16 | 13,35 | 20,36 | 1 |  |
|  | Показатель 6 «Доля потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов» | % | 41,57 | 41,56 | 45,26 | 0 | Потери при транспортировке воды в рп.Усть-Абакан и с.Вершино-Биджа |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,667 | х | х | 0,333 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 0,71 | х | 0,44 | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,0 | х | 0,0 | х | х |
|  | Показатель 1. «Увеличение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением» | % | 23,63 | 28,8 | 22,6 | 0 | Уменьшение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоснабжением происходит за счет вновь вводимого в действие жилья. ИЖС не обеспечено централизованными системами водоснабжения. |
|  | Показатель 2. « Доля проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | % | 16,6 | 16,6 | 10,1 | 1 | Информация предоставлена предприятиями ЖКХ Усть-Абаканского района |
|  | Показатель 3 « Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоотведения» | % | 22,4 | 26,5 | 20,2 | 0 | Уменьшение доли обеспеченного жилого фонда централизованным водоотведением происходит за счет вновь вводимого в действие жилья. ИЖС не обеспечено централизованными системами водоотведения. |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,667 | х | х | 0,33 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | - | х | - | х | х |
| 1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 0,99 | х | х |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | - | х | х | - | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | - | х | - | х | х |

Программа имеет низкий уровень эффективности. Эффективность программы снизилась по сравнению с 2020 годом на 31,0 % .

В результате анализа сложившейся ситуации выявлено, что показатели муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» требуют корректировки и  актуализации на плановый период 2022-2027 годов.

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий   муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на

территории Усть-Абаканского района»в течение 2021 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.05.2021 № 444-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.07.2021 № 722-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.09.2021 № 993-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2021 № 1132-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 09.12.2021 № 1256-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 1353-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований на период реализации программы);

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на уровень достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы в 2021 году, является недостаточное финансирование из бюджета Республики Хакасия на капитальный ремонт систем тепло- водоснабжения на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-абаканского района». Усть-Абаканскому поссовету субсидия не выделялась .

В подпрограмме «Чистая вода» на плановый период 2022-2027 года требуется корректировка установленных целевых показателей результативности.

Руководитель

Управления ЖКХ и строительства                                                      Т.В. Новикова

Семенова И.М.

2-16-6