Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Жилище»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2021 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2022 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Главный специалист управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Кожушкина Галина Анатольевна, тел. 8 (39032) 2-16-69 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| «Жилище» |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 2800,4 | 2800,4 | 100% |  |
| Цель: Повышение доступности жилья, повышение комфортности городской среды на территории Усть-Абаканского района, повышение качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задача 1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям | 2800,4 | 2800,4 | 100% |  |
| ИТОГО | 2800,4 | 2800,4 | 100% |  |
| Показатели |
| Показатель 1 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья (семей) | 2 | 5 | +1 | Выделена субсидия в большем размере |
| ИТОГО достижение результата | 2 | 5 | +1 |  |
| Задача 2 Создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков. |
| Подпрограмма 2 «Свой дом» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры; | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| Показатели |
| Показатель 1 Строительство малоэтажного индивидуального жилья (тыс.кв.м) | 19,7 | 80,2 | +1 | Площадь индивидуального жилья, поставленная на кадастровый учет в 2021 году |
| Показатель 2 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья (кв.м/чел) | 18,86 | 24,0 | +1 | Превышение фактически сложившейся общей площади жилого фонда над прогнозируемым |
| ИТОГО достижение результата | +2 |  |

Руководитель

Управления ЖКХ и строительства

администрации Усть-Абаканского района                                               Т.В. Новикова

Кожушкина Г.А.

2-16-69

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Жилище» по итогам 2021 года

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года

В составе муниципальной программы «Жилище» реализуется ряд подпрограмм, в том числе:

- Подпрограмма «Свой дом».

Основная цель подпрограммы - создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков.

Для достижения установленных целевых параметров программы реализуется комплекс мер:

- мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки объектами;

- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса и ИЖС;

- обеспечение земельными участками молодежи предусмотренное мероприятиями, направленными на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия».

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На выполнение программных мероприятий в 2021 году в целом по программе было запланировано 2800,4 тыс. руб., из них: 1603,8 тыс. руб.- средства Федерального бюджета, 822,2тыс. руб. – средства республиканского бюджета РХ, 374,4 тыс. руб.  – средства районного бюджета.

По подпрограммам «Свой дом», «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», «Доступное жилье» в 2021 году на финансирование мероприятий подпрограммы средства бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район не планировались. Субсидия из Республиканского бюджета РХ не выделялась.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 2021 году было запланировано 2800,4 тыс. рублей, из них: 1603,8 тыс. руб. - средства Федерального бюджета, 822,2 тыс. руб. – средства республиканского бюджета РХ, 374,4 тыс. руб. – средства районного бюджета МО Усть-Абаканский район. Фактическое исполнение составило 100%. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2021 году получили пять семьей, проживающие в рп. Усть-Абакан.

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.02.2022 № 90-п.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Жилище» по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2020 год, | Плановое значение показателей на 2021 год | Фактическое значение показателей за 2021год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа "Жилище" | тыс. руб | 3 254,322 | 2 800,4 | 2 800,4 | 100% |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 1 | х | 1 |  | х |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Строительство малоэтажного индивидуального жилья | тыс.кв.м | 45,558 | 19,7 | 80,2 | 4,07 |  |
|  | Показатель 2 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м/чел | 23,9 | 18,86 | 24,0 | 1,27 |  |
|  | Показатель 3 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | м.с. | 4 | 2 | 5 | 2,5 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1,8 | х | х | 2,61 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,8 | х | 2,61 | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | тыс. руб | 3 254,322 | 2 800,4 | 2 800,4 | 100% |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 1 | х | 1 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель 1 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | м.с. | 4 | 2 | 5 | 2,5 |  |
|  | Уровень достигнутых значений показателей |  | 4 | х | х | 2,5 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 4 | х | 2,5 | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма "Свой дом" | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Строительство малоэтажного индивидуального жилья | кв.м/чел | 45,558 | 19,7 | 80,2 | 4,07 |  |
|  | Показатель 2 Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м/чел | 23,9 | 18,86 | 24,0 | 1,27 |  |
|  | Уровень достигнутых значений показателей |  | 1,75 |  |  | 2,67 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,75 |  | 2,67 | 0 |  |

Программа имеет высокую степень эффективности (Эп=2,61).

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:

Оценка достижения планового значения Показателя 1 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья

,

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

Расчет уровня достигнутых значений показателя

,

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

В случае если, Уо>=1, то для данной программы в табличной части указывается 1.

Значение оценки эффективности реализации данной подпрограммы рассчитывается как:

Эп1=Уо/К, где

Эп1 - оценка эффективности реализации подпрограммы;

К=1.

Эп1=1/1=1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Свой дом»:

Оценка достижения планового значения показателя результативности муниципальной подпрограммы:

,

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

, оценка достижения планового значения Показателя 1

Строительство малоэтажного индивидуального жилья

,  оценка достижения планового значения Показателя 2

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья

Расчет уровня достигнутых значений показателя

,

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

В случае если, Уо>=1, то для данной программы в табличной части указывается 1.

Значение оценки эффективности реализации данной подпрограммы рассчитывается как:

Эп=Уо/К, где

Эп - оценка эффективности реализации подпрограммы;

К=2, т.к в подпрограмме 2 показателя

Эп2=1/2=0,5.

Оценка эффективности реализации программы «Жилище»:

Эп для данной программы рассчитывается:

Программа имеет среднюю степень эффективности (Эп=0,75).

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Жилище», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2021 года вносились следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.03.2021 № 187-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (Исключение Приложения 1 «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2021 № 1352-п «О внесении изменений в приложение 17 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка текстовой части)

Руководитель

Управления ЖКХ и строительства

администрации Усть-Абаканского района                                              Т.В. Новикова

Кожушкина Г.А.

2-16-69