## информация

## ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст. 59 Устава МО Усть-Абаканский район, на основании «Положения о Контрольно-счетной палате Усть-Абаканского района», утвержденного решением Совета депутатов Усть-Абаканского района от 10.10.2011 г. № 89 и плана работы КСП на 2021 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Абаканского района 25.12.2020 года, проведено контрольное  мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств МП «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Райковского сельского совета» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» Национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год.

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Райковского сельсовета в 2019-2021 годах» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» Национального проекта «Жилье и городская среда» разработана в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и утверждена Постановлением администрации Райковского сельсовета от 04.04.2019 г. № 21-П (далее Программа).

Объем средств долевого финансирования переселения граждан из аварийного многоквартирного дома на весь период действия Программы (2019, 2020 гг.) составил 5 480,3 тыс. рублей в том числе: средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 5 421,7 тыс. рублей (98,9 % от общей суммы), республиканского бюджета Республики Хакасия – 29,3 тыс. рублей (0,5 %), местного бюджета – 29,3 тыс. рублей (0,5 %). В 2019 году общая сумма на реализацию мероприятий по Программе составила 946,6 тыс. рублей, в 2020 году - 4 533,7 тыс. рублей.

Цель Программ выполнена, конечные результаты достигнуты, расчет за приобретенное в собственность жилье произведен полностью.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения:

- Распоряжение от 20.11.2012 № 28 р о создании комиссии.

Распоряжение о создании комиссии датируется 20.11.2012 г., а Акт обследования помещения и Заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания комиссией составлены 10.11.2012 г., исходя из вышеизложенного комиссия начала свою работу, раньше ее создания, кроме того комиссия, согласно Распоряжения, о ее создании состоит из председателя и пяти ее членов, однако Акт обследования помещения и Заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания завизирован председателем комиссии и только тремя ее членами. Положение о работе комиссии, по пояснению специалиста Администрации Райковского сельсовета, не принималось.

- Согласно Выписки из реестра муниципального имущества (аварийное жилье) Райковского сельсовета общая площадь 5-ти квартир - 199,6 кв.м., общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда 4-х квартир указанная в Паспорте Программы – 157,4 кв. м., общая площадь жилых помещений 4-х квартир, приобретенных в рамках Программы, составляет 175,0 кв. м.

- Количество жителей, указанных в Паспорте муниципальной адресной программы подлежащих переселению из многоквартирного дома – 12 человек, в действительности, согласно Договоров социального найма жилого помещения (приобретенных в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилого фонда Райковского сельсовета) - 15 человек, изменения в связи с рождением позже 2012 года детей не учтены в Программе.

- В Договоре социального найма жилого помещения от 01.08.2020 года с гражданкой Вернергольд Н.В., не указана степень родства с нанимателем трех членов ее семьи.

- ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (нарушения сроков оплаты контрактов) на сумму 1593,3 тыс. рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты Усть-Абаканского  района 04.03.2021 г.

Председатель

Контрольно-счетной палаты                                                          Н.Н.Матвиенко

Усть-Абаканского района