Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Сальцева Е.В. 2-18-59 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 46618,2 | 42296,6 | 90,7 |  |
| Цель: Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для населения транспортной системы. |
| Показатель 1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района» (процентов) | 61 | 61 | 100 |  |
| Показатель 2 «Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым маршрутам» (количество маршрутов) | 4 | 4 | 100 |  |
| Задача 1. Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство». |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 «Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 45685,8 | 41364,2 | 90,5 | Экономия финансовых средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы. |
| ИТОГО | 45685,8 | 41364,2 | 90,5 |  |
| Показатели |
| Показатель 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» (процентов) | 39 | 39 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 1 |  |
| Задача 2 Обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта. |
| Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах» | 932,4 | 932,4 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 932,4 | 932,4 | 100,00 |  |
| Показатели |
| Показатель 2.1 «Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» (процентов) | 1,61 | 1,53 | + | Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. Уменьшилась численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. В результате уменьшился показатель 2.1 «Сохранение доли населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

за 2022 год

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года

На сегодняшний день муниципальной программой «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- дорожное хозяйство;

- транспортное обслуживание населения;

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии района конечной целью деятельности программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для населения транспортной системы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации). Основной задачей подпрограммы является:

- обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

На 01.01.2023 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района составляет 1393,1 км.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения — 850,3 км (61%), не отвечающая нормативным требованиям – 542,8 (39 %).

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» направлена на реализацию мероприятий по организации регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района.

Основной задачей подпрограммы является обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта.

На территории муниципального образования Усть-Абаканский район разработано 4 муниципальных маршрута регулярных перевозок:

-  Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут №114 (нерегулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115 (нерегулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113 (регулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501 (нерегулируемый тариф).

Населенные пункты, расположенные на территории Усть-Абаканского района,   не имеющие регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром: д. Салбык, д. Камышовая, д. Камызяк, аал Мохов, д. Заря, п. Майский, аал Бейка, д. Курганная. В них проживает на 01.01.2023 года 629 человек. От общей численности населения Усть-Абаканского района на 01.01.2022  41123 человек составляет 1,53%. Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром, по сравнению с прошлым годом, не изменилось. Уменьшилась численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках  муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2022 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 46 618,2 тыс.руб., исполнение составило – 42 296,6 тыс.руб. (90,73%).

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство»  45 685,8 тыс.руб., исполнение составило – 41 364,2 тыс. руб. (90,54%), в т.ч.:

- из средств республиканского бюджета – 18 390,0 тыс. руб., исполнение составило 18 212,4 тыс. руб. (99,03% );

- из средств районного бюджета – 27 295,8 тыс. руб., исполнение составило 23 151,8 тыс. руб.  (84,82%).

По подпрограмме «Транспортное обслуживание населения» предусмотрено 932,4 тыс. руб., исполнение составило 932,4 тыс. руб. (100 %), в т.ч. из районного бюджета 932,4 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» были выполнены мероприятия:

Мероприятие 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 21431,8 тыс. руб.,       84,5 % от запланированной суммы (25 362,1 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведены работы по:

  - Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, на общую сумму 575,3 тыс. рублей;

  - Ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в муниципальных образованиях Доможаковский и Московский сельсоветах на общую сумму 702,4 тыс. рублей;

  - Ремонту парковочной площадки примыкающей к врачебной амбулатории в с. Московское У;сть-Абаканского района Республики Хакасия на общую сумму 545,4 тыс. рублей.

  - Ремонту 6,734 км автодорог общего пользования местного значения на общую сумму 16438,1 тыс. рублей. Отремонтированы  автомобильные дороги в с. Вершино-Биджа ул. Юбилейная 454 м, в с. Усть-Бюр – ул. Заречная      1500 м, в аале Доможаков – ул. Интернациональная 480 м. Выполнен ремонт автомобильных дорог с. Солнечное – д. Курганная – 900 м, аал Доможаков – аал Трояков – 1700 м, аал Райков – аал Баинов – 1700 м.

  - Восстановлению изношенной и нанесению новой горизонтальной дорожной разметки – 718,7 тыс. рублей.

  - Экспертиза сметной стоимости – 432,0 тыс. рублей;

  - Выполнены инженерно-геодезические изыскания – 600,0 тыс. рублей;

  - Разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильной дороги с. Солнечное – д. Курганная – 595,8 тыс. руб.;

  - Разработана комплексная схема организации дорожного движения – 327,0 тыс. рублей;

  - Установка дорожных знаков – 497,1 тыс. рублей

Причины  выполнения мероприятия 1 не в полном объеме (84,5%):

- экономия денежных средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы.

Мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации).

В рамках данного мероприятия на субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия было отремонтировано 6,08 км автомобильных дорог на общую сумму 18212,4 тыс. рублей (99,03%) от запланированной суммы 18 390,0 тыс. рублей. Выполнен ремонт автомобильных дорог:

-ул. 30 лет Победы в с. Вершино-Биджа;

- улиц Павлика Морозова, Школьная, Курченко, Садовая в аале Мохов;

- ул. Подгорная в с. Московское;

- ул. Станционная в с. Усть-Бюр;

- аал Чарков – аал Уйбат;

- с. Усть-Бюр – хутор Верхний Тибик

-

Мероприятие 3. Софинансирование расходных обязательств в рамках предоставленных субсидий выполнено в полном объеме.

Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка проектно-сметной документации на общую сумму 1 347,9 тыс. руб. (86,52 %) от запланированной суммы 1 557,9 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству парковки и тротуара по ул. Советская в д. Чапаево (возле школы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» выполнены работы в полном объеме, связанные с осуществлением регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 113      «п. Усть-Абакан – п. Расцвет – п. Тепличный – с. Зеленое» на общую сумму 932,4 тыс.рублей.

в) Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от  01.02.2022 № 90-п.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2022 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2021 год | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» |
|  | Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,91 | х | 0,91 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района» | % | 60,7 | 61 | 61 | 100 |  |
|  | показатель 2 «Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым маршрутам» | количество маршрутов | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 0,735 | х | х | 1 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | Высокая (0,81) | х | Высокая (1,099) | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,9 | х | 0,91 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | показатель 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % | 39,3 | 39 | 39 | 100 |  |
|  | Уровень достигнутых значений показателей |  | 0,97 | х | х | 1 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | Высокая (1,08) | х | Высокая (1,099) | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,99 | х | 1,0 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  | 1 | 1,05 |  |  |
|  | Показатель 2.1 1 «Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» | % | 1,61 | 1,61 | 1,53 | 105% |  |
|  | Уровень достигнутых значений показателей |  | 0,5 | х | х | 1,05 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 0,51 | х | Высокая (1,05) | х | х |

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2022 года вносились следующие изменения:

-  постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.03.2022           № 233-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 13.04.2022 № 296-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 23.05.2022 № 428-п        «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 15.06.2022 № 520-п        «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2022            № 1222-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований).

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.12.2022             № 1457-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований).

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в 2022 году оценивается как высокая.

Руководитель

Управления ЖКХ и строительства                                                      Т.В. Новикова

Сальцева Елена Валерьевна

2-18-59