Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя Управления ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Сальцева Е.В. 2-18-59 |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

| Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт (кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
|  | 60210,54 | 41210,22 | 68,44 |  |
| Цель: Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для населения транспортной системы. |
| Показатель 1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района» (процентов) | 61,5 | 61,8 | 100,5 |  |
| Показатель 2 «Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам» (количество маршрутов) | 4 | 4 | 100 |  |
| Задача 1. Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство». |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт (кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 «Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 59278,11 | 40277,81 | 67,95 | 1.Не приняты работы, выполненные подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам из-за неудовлетворительного выполнения работ ; 2. Экономия финансовых средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы; 3. Экономия денежных средств от выполненных работ по установке дорожных знаков, разметке, экспертизе сметной стоимости, разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов; 4. При проведении электронных аукционов не определена подрядная организация. Не было подано ни одной заявки. |
| ИТОГО | 59278,11 | 40277,81 | 67,95 |  |
| Показатели |
| Показатель 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» (процентов) | 38,5 | 38,2 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 1 |  |
| Задача 2 Обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта. |
| Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах» | 932,43 | 932,41 | 100,00 |  |
| ИТОГО | 932,43 | 932,41 | 100,00 |  |
| Показатели |
| Показатель 2.1 «Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» (процентов) | 1,61 | 1,38 | + | Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. Увеличилась на 10 чел. 639 чел. (2022г. – 629 чел.) численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. Уменьшилась численность населения Усть-Абаканского района 46354 чел. (2022г. – 47402 чел.) В результате уменьшился показатель 2.1 «Сохранение доли населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

за 2023 год

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на конец отчетного финансового года

На сегодняшний день муниципальной программой «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» реализуются ключевые направления развития отрасли:

- дорожное хозяйство;

- транспортное обслуживание населения;

Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии района конечной целью деятельности программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для населения транспортной системы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации). Основной задачей подпрограммы является:

- обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

На 01.01.2024 года общая протяженность автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района составляет 1401,3 км. Из них протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась на 15,4 км и составила 865,7 км (2022 г. - 850,3 км), что составляет 61,8% (2022г. - 61%). Протяженность автомобильных дорог не отвечающая нормативным требованиям уменьшилась на 7,2 км и составила 535,6 км (2022 г.- 542,8км), что составляет 38,2% (2022 г. - 39 %).

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» направлена на реализацию мероприятий по организации регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района.

Основной задачей подпрограммы является обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта.

На территории муниципального образования Усть-Абаканский район разработано 4 муниципальных маршрута регулярных перевозок:

-  Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут №114 (нерегулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115 (нерегулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113 (регулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501 (нерегулируемый тариф).

Населенные пункты, расположенные на территории Усть-Абаканского района,   не имеющие регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром: д. Салбык, д. Камышовая, д. Камызяк, аал Мохов, д. Заря, п. Майский, аал Бейка, д. Курганная. В них проживает на 01.01.2024 года 639 человек. От общей численности населения Усть-Абаканского района на 01.01.2024г. 46354 человек составляет 1,38%. Число населенных пунктов не имеющих и имеющих регулярное автобусное или железнодорожное сообщение с административным центром не изменилось. Увеличилась на 10 чел. 639 чел. (2022г. – 629 чел.) численность населения, проживающего в населенных пунктах не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром. Уменьшилась численность населения Усть-Абаканского района 46354 чел. (2022г. – 47402 чел.) В результате уменьшился показатель 2.1 «Сохранение доли населения проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения»

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках  муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

В 2023 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в бюджете Усть-Абаканского района было предусмотрено 60 210,54 тыс.руб., исполнение составило – 41 210,22 тыс.руб. (68,44%).

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство» 59 278,11 тыс.руб., исполнение составило – – 40 277,81  тыс. руб. (67,95%), в т.ч.:

- из средств республиканского бюджета – 19 835,5 тыс. руб., исполнение составило 19 081,27 тыс. руб. (96,2% );

- из средств районного бюджета – 39 442,61 тыс. руб., исполнение составило      21 196,54 тыс. руб.  (53,74%).

По подпрограмме «Транспортное обслуживание населения» предусмотрено 932,43 тыс. руб., исполнение составило 932,41 тыс. руб. (100 %), в т.ч. из районного бюджета 932,41 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» были выполнены мероприятия:

Мероприятие 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 11 553,05 тыс. руб.,       39,18 % от запланированной суммы (29 485,37 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведены работы:

  - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на общую сумму 616,3858 тыс. рублей;

  - Ремонт 1 627 км автомобильных дорог на общую сумму 8 829,16918 тыс. руб.,в том числе:

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в границах поселений Доможаковского, Московского, Вершино-Биджинского, Усть-Бюрского, Чарковского сельсоветов – 2 000,00 тыс. руб.;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная с. Вершино-Биджа –        315 м – 1 796,26110 тыс. руб.;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Баумана с. Усть-Бюр – 660 м – 1 253,80105 тыс. руб.;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. 30 лет Победы с. Вершино-Биджа – 0,4786 тыс. руб.;

- Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Усть-Бюр, ул. Лесхозная – 652 м – 2 735,77922 тыс. руб.;

- Ремонт парковочной площадки, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Усть-Бюр, ул. Ленина, 48а – 1 042,84921 тыс. руб.

  - Восстановление изношенной и нанесение новой горизонтальной дорожной разметки – 439,68703 тыс. рублей.

  - Экспертиза сметной стоимости – 23,40475 тыс. руб.;

  - Установка дорожных знаков – 195,360 тыс. руб.;

  - Обеспечение безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов) - 606,23209 тыс. руб.:

- Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода в районе МБОУ «В-Биджинская СОШ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Вершино-Биджа, ул. 30 лет Победы, 28;

1.7  Разработка проектов организации дорожного движения и технических паспортов – 842,81834 тыс. руб.

Причины  выполнения мероприятия 1 не в полном объеме (39,18%):

- Не приняты работы, выполненные подрядными организациями                       ООО «ИСТОЧНИК», ООО «МАГИСТРАЛЬ» по заключенным муниципальным контрактам  № 03803000238230000070001 от 13.06.2023г. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «аал Чарков – аал Ах-Хол – аал Майский Усть-Абаканского района Республики Хакасия на участке аал Чарков – аал Ах-Хол, км 0+000 – км 4+350» (7 039 132,41 руб.), № 03803000238230000120001 от 24.07.2023 г. «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «аал Чарков – аал Ах-Хол – аал Майский Усть-Абаканского района Республики Хакасия на участке аал Чарков – аал Ах-Хол, км 4+350 – км 6+156» (3 845 051,12 руб.) из-за неудовлетворительного выполнения работ. Общая стоимость неисполненных контрактов – 10 884 183,53 руб.;

- Экономия денежных средств по зимнему содержанию автомобильных дорог из-за малоснежной зимы (3 108 614,2 руб.);

- Экономия денежных средств от проведения работ по установке дорожных знаков, разметке, экспертизе сметной стоимости, разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов, ремонту парковочной площадки в с. Усть-Бюрь  (3 330 298,58 руб.);

- Экономия денежных средств по обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов) - 609 215,94 руб.

По запланированному мероприятию «Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода в районе МБОУ «Доможаковская Сош им. Н.Г. Доможаков, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал  Доможаков, ул. Механизаторская, 46 для определения подрядной организации было проведено 2 электронных аукциона. Не было подано ни одной заявки.

Мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации).

В рамках данного мероприятия на субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия было отремонтировано 3,742 км автомобильных дорог на общую сумму 19 081,27 тыс. рублей (96,2%) от запланированной суммы 19 835,5 тыс. рублей. Выполнен ремонт автомобильных дорог:

-ул. 30 лет Победы в с. Вершино-Биджа – 600м;

- ул. Механизаторская в аале Доможаков – 1090м;

- ул. Набережная в аале Доможаков – 1010м;

- ул. Железнодорожная в п. Оросительный – 515м;

- ул. Степная в с. Московское – 270м;

- участок автомобильной дороги с. Зеленое – д. Заря – 257м

Мероприятие 3. Софинансирование расходных обязательств в рамках предоставленных субсидий выполнено на общую сумму 389,51 тыс. руб. (96,2%) от запланированной  суммы 404,9 тыс. руб.

Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка проектно-сметной документации на общую сумму 9 253,98 тыс. руб. (96,88 %) от запланированной суммы 9 552,34 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты выделены Калининскому сельсовету. В рамках данного мероприятия выполнены работы:

- Ремонт дорог ул. Дачная, ул. Тихая д. Чапаево – 730м – 7 500 000,00 руб.;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в д. Чапаево – 350 м –         599 000,00 руб.;

- Устройство парковки по ул. Молодежная в д. Чапаево – 517 266,00 руб.;

- Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Калинино – 459 097,69 руб. (экономия 298 362,66 руб.);

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Калинино – 178 615,56 руб.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» выполнены работы в полном объеме, связанные с осуществлением регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 113      «п. Усть-Абакан – п. Расцвет – п. Тепличный – с. Зеленое» на общую сумму 932,4 тыс.рублей.

в) Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденным постановлением администрации Усть-Абаканского района от  01.02.2022 № 90-п.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2022 год | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 год | Исполнение плана в отчетном периоде, % (столбец 6 : столбец 5 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» |
|  | Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,91 | х | 0,7 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района» | % | 61 | 61,5 | 61,8 | 1 |  |
|  | показатель 2 «Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам» | количество маршрутов | 4 | 4 | 4 | 1 |  |
|  | Уровень достигнутых значений целевых индикаторов |  | 1 | х | х | 1 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | Высокая (1,099) | х | Высокая (1,43) | х | х |
| 1.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 0,91 | х | 0,7 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % | 39 | 38,5 | 38,2 | 1 |  |
|  | Уровень достигнутых значений показателей |  | 1 | х | х | 1 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | Высокая (1,099) | х | Высокая (1,43) | х | х |
| 1.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент финансового обеспечения |  | 1,0 | х | 1,0 | х | х |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1 1 «Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» | % | 1,53 | 1,61 | 1,38 | 0,85 |  |
|  | Уровень достигнутых значений показателей |  | 1,05 | х | х | 0,85 | х |
|  | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  | 1,05 | х | Высокая (0,85) | х | х |

г) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2023 года вносились следующие изменения:

-  постановление администрации Усть-Абаканского района от 18.05.2023           № 605-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»;

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.09.2023 № 1094-п «О внесении изменений в приложение 10 к постановлению администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований).

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» в 2023 году оценивается как высокая.

Заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района по вопросам

ЖКХ и строительства – руководитель

Управления ЖКХ и строительства

администрации Усть-Абаканского района					      Т.В. Новикова

Сальцева Елена Валерьевна

2-18-59