Приложение 18

Утверждена

постановлением администрации Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

(с последующими изменениями,

в редакции от 02.07.2026 № 560-п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

Усть-Абакан

2025

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; - Подпрограмма 2 «Чистая вода»; - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований (рублей) – 289 639 983,43, в том числе средства: - федерального бюджета – 48 774 147,68, - республиканского бюджета – 87 627 484,92, - районного бюджета – 153 238 350,83; в том числе по годам: 2023 год – 51 429 788,43, из них средства: - республиканского бюджета – 17 361 300,00, - районного бюджета – 34 068 488,43; 2024 год – 67 154 409,61, из них средства: - федерального бюджета – 136 857,95, - республиканского бюджета – 36 856 200,00, - районного бюджета – 30 161 351,66; 2025 год – 46 012 163,71, из них средства: - федерального бюджета – 5 970 689,73, - республиканского бюджета – 19 647 104,92, - районного бюджета – 20 394 369,06; 2026 год – 37 964 911,93, из них средства: - федерального бюджета – 10 466 600,00, - республиканского бюджета – 3 105 740,00, - районного бюджета – 24 392 571,93; 2027 год – 34 643 725,11, из них средства: - федерального бюджета – 7 200 000,00, - республиканского бюджета – 5 146 940,00, - районного бюджета – 22 296 785,11; 2028 год – 52 434 984,64, из них средства: - федерального бюджета – 25 000 000,00, - республиканского бюджета – 5 510 200,00, - районного бюджета – 21 924 784,64. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30,6 %; - увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 100 %; - доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 100%. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Задача подпрограммы | Приведение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к нормативным значениям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023- 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 183 432 690,96, в том числе средства: - федерального бюджета – 48 637 289,73, - республиканского бюджета – 87 627 484,92, - районного бюджета – 47 167 916,31. в том числе по годам: 2023 год – 34 261 528,42, из них средства: - республиканского бюджета – 17 361 300,00, - районного бюджета – 16 900 228,42; 2024 год – 48 610 489,52, из них средства: - республиканского бюджета – 36 856 200,00, - районного бюджета – 11 754 289,52; 2025 год – 29 587 147,21,из них средства: -федерального бюджета — 5 970 689,73, -республиканского бюджета – 19 647 104,92, - районного бюджета –3 969 352,56; 2026 год – 18 544 385,34, из них средства: -федерального бюджета – 10 466 600,00, -республиканского бюджета – 3 105 740,00, - районного бюджета – 4 972 045,34; 2027 год – 17 318 940,47, из них средства: - федерального бюджета – 7 200 000,00, -республиканского бюджета – 5 146 940,00, - районного бюджета –4 972 000,47; 2028 год – 35 110 200,00, из них средства: - федерального бюджета – 25 000 000,00, -республиканского бюджета – 5 510 200,00, - районного бюджета –4 600 000,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене до 33,7 %; - снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене до 20,8 %; - снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене до 37,3 %. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Чистая вода»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, |
| Задача подпрограммы | Модернизация существующих и строительство новых систем водоснабжения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 0,00, в том числе средства: - федерального бюджета – 0,00, - республиканского бюджета – 0,00, - районного бюджета – 0,00, в том числе по годам: 2023 год – 0,00; 2024 год – 0,00; 2025 год – 0,00; 2026 год – 0,00; 2027 год – 0,00; 2028 год – 0,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение доли проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям до 5,3 %. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 106 207 292,47, в том числе средства: - федерального бюджета – 136 857,95, - районного бюджета – 106 070 434,52; в том числе по годам: 2023 год – 17 168 260,01, из них средства: - районного бюджета – 17 168 260,01; 2024 год – 18 543 920,09, из них средства: - федерального бюджета – 136 857,95, - районного бюджета – 18 407 062,14; 2025 год – 16 425 016,50, из них средства: - районного бюджета – 16 425 016,50; 2026 год – 19 420 526,59, из них средства: - районного бюджета – 19 420 526,59; 2027 год – 17 324 784,64, из них средства: - районного бюджета – 17 324 784,64; 2028 год – 17 324 784,64, из них средства: - районного бюджета – 17 324 784,64. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности работы Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. |

# Текстовая часть муниципальной программы

# «Комплексная программа модернизации и реформирования

# жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

# 1. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» разработана с целью реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года, а именно: предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания.

Целью муниципальной программы является обеспечение потребителей Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа ориентирована на решение следующих задач:

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Риски реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие основные группы рисков.

Внешние риски, а именно:

- природные и техногенные катастрофы, что может привести к существенному ухудшению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф (умеренный риск);

- ухудшение состояния макроэкономики, опережающие темпы инфляции, что может привести к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой.

Внутренние риски, а именно:

- финансовые риски, связанные с несвоевременным или недостаточным финансированием из республиканского и районного бюджетов (умеренный риск);

- управленческие риски, связанные с неэффективностью текущего управления реализацией муниципальной программы.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы.

Способами минимизации указанных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия;

- заключение соглашения с подведомственным предприятием МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» и контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

- осуществление регулярного мониторинга выполнения программных мероприятий с целью своевременной корректировки и перераспределения средств муниципальной программы;

- привлечение дополнительного финансирования из внебюджетных источников (частные инвестиции).

3. Комплекс мер по реализации мероприятий по повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры реализуются в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Создание в 2019 году укрупненного муниципального казенного предприятия «ЖКХ Усть-Абаканского района» позволило ежегодно привлекать субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия для ремонта систем тепло- и водоснабжения, расположенных на территориях поселений Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. Подразделения МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» находятся на территориях Вершино-Биджинского, Московского, Чарковского, Усть-Бюрского, Доможаковского, Райковского, Солнечного, Весенненского сельсоветов.

С целью повышения качества услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, Администрацией Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия проведена работа по сдаче объектов коммунальной инфраструктуры в концессию и аренду.

Так, в 2022 году заключены концессионные соглашения с АО «Абаканская ТЭЦ» на объекты теплоснабжения, находящиеся на территориях Опытненского и Расцветовского сельсоветов.

В 2023 году — заключены дополнительные соглашения с концессионером ООО РСО «Прогресс» на объекты водоснабжения и водоотведения на территории Опытненского сельсовета. Объекты водоснабжения и водоотведения на территориях п.Расцвет, п.Тепличный, д. Курганная сданы в аренду ГУП «Хакасресводоканал».

По итогам 2024 года, доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила:

- тепловые сетей - 42,7%,

- сетей водоснабжения –  29,4%,

- сетей водоотведения – 37,3%.

Общий износ объектов коммунальной инфраструктуры по Усть-Абаканскому муниципальному району Республики Хакасия составил 66,5 %.

С 2025 года Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия принимает участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого в 2025 году выполнены работыпо капитальному ремонту системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (отремонтировано 368,3 метра тепловых сетей) и планируются:

- 2026 году «Строительство водопровода в с.Вершино-Биджа Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия,

- 2027 год - Капитальный ремонт системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (83м),

- 2028 - Капитальный ремонт системы водоотведения от п. Расцвет до п. Тепличный.

К 2028 году планируется снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

- тепловых сетей – 33,7;

- сетей водоснабжения – 20,8;

- сетей водоотведения – 37,3%.

В период действия программы планируется проведение мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

4. Комплекс мер по реализации мероприятий по обеспечению населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Мероприятия по обеспечению населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, реализуются в рамках подпрограммы «Чистая вода» путем модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения.

На территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия находится 13 муниципальных образований, 38 населенных пунктов с численностью населения на 01.01.2024 года 46 847 человек. В 11 муниципальных образованиях существуют системы централизованного водоснабжения. Доля населения, имеющего доступ (подключенного) к услугам централизованного водоснабжения, составляет 26,56 % (12 444 человек).

Доля проб воды, не соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, составила 5,3%. Качество питьевой воды, не соответствующее санитарным требованиям, объясняется наличием в подземных источниках повышенного содержания железа, марганца, хлоридов, фторидов, отсутствием очистных водопроводных сооружений, обеззараживающих установок, способных очистить воду от указанных химических элементов.

Питьевая вода не соответствует по санитарно-химическим показателям в с.Зеленое и в с.Московское.

С 2022 – 2025 построена система водоснабжения в с. Зеленое в рамках федеральной, региональной и муниципальной программ. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит повысить качество потребляемой воды населением, а также создаст основу для дальнейшего социально-экономического развития села. Реализация данного проекта включала в себя несколько этапов, начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая пусконаладочными работами.

В с. Московское с целью удаления из воды солей растворенных металлов и уменьшения уровня жесткости воды необходимо регулярно проводить техническое обслуживание комплексной станции водоподготовки (замена ионообменной смолы) на водоисточнике.

Для целей улучшения качества питьевой воды и для подключения новых потребителей к системе централизованного холодного водоснабжения в с. Московское за счет средств местного бюджета планируется разработка проектно-сметной документации на строительство нового водопровода. После подготовки необходимой документации будет подана заявка на участие в федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Приложение  1

к текстовой части муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

# ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации |  | Конечные результаты | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1 «Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Субсидии муниципальным казенным предприятиям на финансовое обеспечение затрат для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности; субсидии муниципальным казенным предприятиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация; поддержка и развитие систем коммунального комплекса. | 1. |
|  |  |  |  |  | Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене |  | 1.1. |
|  |  |  |  |  | Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | 1.2. |
|  |  |  |  |  | Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене |  | 1.3. |
| 5 | Задача 2 «Обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия | 2023 | 2024 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Софинансирование мероприятий ГП РХ «Чистая вода» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | 2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия | 2022 | 2022 | Снижение доли проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб | Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации (строительство системы водоснабжения с.Зеленое) | 2.1 |
| 9 | Задача 3 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 | Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 3. |

Приложение  2

к текстовой части муниципальной

программы «Комплексная

программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального

хозяйства в Усть-Абаканском районе»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# показателей  муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1 «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | процентов | 66,7 | 66,5 | 66,4 | 66,3 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 5 | Показатель 1.1 «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 36,73 | 36,7 | 42,7 | 41,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 6 | Показатель 1.2 «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 29,5 | 29,45 | 29,4 | 29,35 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 7 | Показатель 1.3 «Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 22,8 | 22,6 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 8 | Задача 2 «Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2 «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» | процентов | 95,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Показатель 2.1 «Доля проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | процентов | 6,49 | 6,48 | 6,47 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 11 | Задача 3 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 3 «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение  3

к текстовой части муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия. | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей |  |  |  |  |  | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 51 429 788,43 | 67 154 409,61 | 46 012 163,71 | 37 964 911,93 | 34 643 725,11 | 52 434 984,64 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 136 857,95 | 5 970 689,73 | 10 466 600,00 | 7 200 000,00 | 25 000 000,00 |  |
|  | Республиканский бюджет | 17 361 300,00 | 36 856 200,00 | 19 647 104,92 | 3 105 740,00 | 5 146 940,00 | 5 510 200,00 |  |
|  | Районный бюджет | 34 068 488,43 | 30 161 351,66 | 20 394 369,06 | 24 392 571,93 | 22 296 785,11 | 21 924 784,64 |  |
|  | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее - Управление ЖКХ и строительства) | 51 429 788,43 | 67 154 409,61 | 46 012 163,71 | 37 964 911,93 | 34 643 725,11 | 52 434 984,64 |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  | 34 261 528,42 | 48 610 489,52 | 29 587 147,21 | 18 544 385,34 | 17 318 940,47 | 35 110 200,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры» |  | 34 261 528,42 | 48 610 489,52 | 23 495 110,14 | 7 865 254,02 | 9 897 788,95 | 9 342 321,21 |  |
| Мероприятие 1.1.1. «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Управление ЖКХ и строительства | 110 244,81 | 318 000,00 | 439 449,30 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2025- Авторский надзор, строительный контроль, кадастровые работы при строительстве системы водоснабжения с.Зеленое, 2026- Экспертиза сметной документации по объекту капитального строительства : " Строительство водопровода в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района Республики Хакасия"- 220000,00; Внесение изменений в ПД по объекту капитального строительства: " Строительство водопровода в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района Республики Хакасия" - 175 000,00 |
| Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация» | Управление ЖКХ и строительства | 525 671,36 | 302 019,05 | 1 748 097,94 | 3 822 142,90 | 3 724 949,43 | 3 169 481,69 | Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», в том числе: 2023 год: экспертиза проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту тепловой сети с.Солнечное, разработка ПСД на капитальный ремонт тепловой сети с.Солнечное, 2024 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 7 до здания Солнечной СОШ (бесканальная прокладка),33 метра, 2025 год: Текущий ремонт напорного канализационного коллектора, расположенного в районе земельного участка по адресу: п. Тепличный, ул. Совхозная 1/1, Экспертиза зданий котельных аал. Чарков, аал. Доможаков, с. Вершино-Биджа; Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы теплоснабжения с. Солнечное; Разработка проекта зоны санитарной защиты (ЗСО) для подземного водозабора с. Весеннее; Капитальный ремонт систем теплоснабжения на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». 2026 - Капитальный ремонт системы водоснабжения на водоподъеме в с. Усть-Бюрь, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Усть-Бюрь, ул. Степная 2, Разработка проекта зоны санитарной защиты (ЗСО) для подземного водозабора с. Весеннее, Капитальный ремонт системы водоотведения от п. Расцвет до п. Тепличный, Проведение технического люследования металлической трубы в здании котельной, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абакаский район, аал. Доможаков, ул. Школьная 1а,; Промывка системы водоснабжения с. Зеленое2027 Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутствия МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" 2028 - Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутствия МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" |
| Мероприятие 1.1.3. «Субсидии муниципальным казенным предприятиям на финансовое обеспечение затрат , связанных с погашением кредиторской задолженности» | Управление ЖКХ и строительства | 15 910 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Погашение кредиторской задолженности МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». |
| Мероприятие 1.1.4. «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях Республики Хакасия» | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 17 361 300,00 | 36 856 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 год: поставка блочно-модульной котельной с установкой в с.Солнечное,тех. Присоединение к электрическим сетям 2024 год — строительство системы водоснабжения с.Зеленое (25 291965,68 руб.),технологическое присоединение к эл.сетям при строительстве системы водоснабжения в с.Зеленое (474 597,43.руб.), поставка блочно-модульной котельной в с.Солнечное (10 756 200.руб.), устранение кренов, усиление крепления растяжек (216041,02 руб) ; проведение повторных строительно-технических экспертиз газоотводящих стволов (дымовых труб) в котельных аал. Чарков, аал Доможаков, с. Вершино-Биджа (117395,87 руб) |
| Мероприятие 1.1.5. «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства | 354 312,25 | 6 134 270,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Софинансирование мероприятий ГП РХ "Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг" по капитальному ремонту: 2023 год — поставка БМК с установкой в с.Солнечное (софинансирование), техприсоединение к электрическим сетям. 2024 год — строительство системы водоснабжения с.Зеленое (5 731 638,28 руб.),технологическое присоединение к эл.сетям при строительстве системы водоснабжения в с.Зеленое (107 552,75руб.), поставка блочно-модульной котельной в с.Солнечное (219516,33 руб.), кренов, усиление крепления растяжек (48 958,98 руб) ; проведение повторных строительно-технических экспертиз газоотводящих стволов (дымовых труб) в котельных аал. Чарков, аал Доможаков, с. Вершино-Биджа (26 604,13 руб) |
| Мероприятие 1.1.6 «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения» | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 17 243 563,97 | 0,00 | 0,00 |  | 2025 год Строительство системы водоснабжения с. Зеленое, |
| Мероприятие 1.1.7 «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 1 088 723,35 | 0,00 | 0,00 |  | 2025 год Строительство системы водоснабжения с. Зеленое |
| Мероприятие 1.1.8 «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере теплоснабжения» | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 2 343 208,79 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2025 – Капитальный ремонт дымовой трубы котельной Вершино-Биджа, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район Разработка электронной модели системы теплоснабжения и плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения Усть-Абаканского района 2026- Капитальный ремонт дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, аал Чарков, ул. Ленина, 21А- 2 763 000,00 , кредиторская задолженность - 237 000,00 2027 Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в аал. Доможаков, расположенный по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А; Капитальный ремонт котла на котельной вв аал. Доможаков, расположенный по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А, 2028-Капитальный ремонт котла на котельной в с. Вершино-Биджа, расположенной по адресу: РХ, с. Вершино-Биджа, ул. Полевая 1 А |
| Мероприятие 1.1.9 «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере теплоснабжения (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 632 066,79 | 648 111,12 | 1 172 839,52 | 1 172 839,52 | 2025 – Капитальный ремонт дымовой трубы котельной Вершино-Биджа, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район Разработка электронной модели системы теплоснабжения и плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения Усть-Абаканского района 2026- Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в аал. Чарков 2027 Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в аал. Доможаков, расположенный по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А; Капитальный ремонт котла на котельной вв аал. Доможаков, расположенный по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А, 2028-Капитальный ремонт котла на котельной в с. Вершино-Биджа, расположенной по адресу: РХ, с. Вершино-Биджа, ул. Полевая 1 А |
| Основное мероприятие 1.2 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  | 0,00 | 0,00 | 6 092 037,07 | 10 679 131,32 | 7 421 151,52 | 25 767 878,79 | 2025- Капитальный ремонт системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, 2026 - Строительство водопровода в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района РХ 2027- Капитальный ремонт системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (83м) 2028- Капитальный ремонт системы водоотведения от п. Расцвет до п. Тепличный |
| Мероприятие 1.2.1 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | Управление ЖКХ и строительства (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 5 970 689,73 | 10 466 600,00 | 7 200 000,00 | 25 000 000,00 |  |
|  | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 60 332,16 | 105 740,00 | 146 940,00 | 510 200,00 |  |
|  | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 61 015,18 | 106 791,32 | 74 211,52 | 257 678,79 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 17 168 260,01 | 18 543 920,09 | 16 425 016,50 | 19 420 526,59 | 17 324 784,64 | 17 324 784,64 |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  | 17 168 260,01 | 18 543 920,09 | 16 425 016,50 | 19 420 526,59 | 17 324 784,64 | 17 324 784,64 |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Органы местного самоуправления» | Управление ЖКХ и строительства | 17 168 260,01 | 18 407 062,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие 3.1.2 «Поощрение соответствующих муниципальных управленческих команд, способствующих достижению Республикой Хакасии в 2023 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является дотация (грант) из федерального бюджета)» | Управление ЖКХ и строительства (федеральный бюджет) | 0,00 | 136 857,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поощрение соответствующих муниципальных управленческих команд, способствующих достижению Республикой Хакасии в 2023 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации |
| Мероприятие 3.1.3. «Органы местного самоуправления» |  | 0,00 | 0,00 | 16 425 016,50 | 19 420 526,59 | 17 324 784,64 | 17 324 784,64 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие 3.1.3.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 13 189 586,51 | 13 549 986,00 | 11 774 778,25 | 11 774 778,25 |  |
| Мероприятие 3.1.3.2.Фонд оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 1 828 141,95 | 4 000 194,00 | 4 054 197,59 | 4 054 197,59 |  |
| Мероприятие 3.1.3.3.Содержание органов местного самоуправления | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 1 407 288,04 | 1 870 346,59 | 1 495 808,80 | 1 495 808,80 |  |